[AgingOS] - Master arbeidslogg

Source of Truth

LEGACY SNAPSHOT (READ-ONLY)

Dette dokumentet er et historisk snapshot og skal ikke oppdateres som “sannhet”.

Gjeldende (living) dokumentasjon finnes i repo: README.md og docs/.

For riktig oppdateringssted, se docs/INDEX.md.

Sist frosset: 2025-12-29.

Status:

Dato: 22.12.2025

Eier: Henrik FB

Versjon: 0.2 (erstatter v0.1 fra 14.12.2025)

_________________________________________________________________________

Dette dokumentet er autoritativ kilde for:

- prosjektets status og fremdrift

- hvilke beslutninger som er tatt og låst

- hvilke deler av systemet som er fullført, pågående eller ikke påbegynt

Alle tekniske og konseptuelle dokumenter er underordnet denne loggen og skal være

konsistente med beslutninger og avgrensninger som er loggført her.

Kode skal alltid tilpasses dokumentasjon og beslutninger slik de fremgår av Master

arbeidslogg, ikke omvendt.

_________________________________________________________________________

Hva AgingOS er idag:

AgingOS er et lokalt kjørt, Docker-basert backend-system under aktiv utvikling som kan motta,

lagre og liste hendelser (events) fra eksterne kilder. Systemet har en fungerende teknisk

grunnplattform (FastAPI + PostgreSQL), en implementert event-pipeline (POST/GET), og en

implementert thin-slice for regel-evaluering og avvik (R-001–R-003 + Avvik v1) både som

beregnet evaluering og som persistert avvik via scheduler-policy.

All data er foreløpig simulert, ingen hardware er tilkoblet, og løsningen er ikke i produksjon.

Hva AgingOS ikke er, ennå:

AgingOS er ikke et ferdig produkt, ikke et produksjonsklart system og ikke en komplett

velferdsteknologisk løsning. Det er ikke koblet til ekte hardware eller sensorer, har ingen

ferdig integrasjon med Home Assistant, og tilbyr ikke dashboards, varslinger eller brukergrensesnitt

for pårørende eller kommune. Systemet inneholder heller ingen maskinlæring, ingen beslutningsstøtte

utover deterministiske regler, og oppfyller ikke krav til sikkerhet, personvern, drift eller juridisk

modenhet.

Eksplisitte antagelser:

- Systemet kjøres kun lokalt på én utviklingslaptop (WSL + Docker).

- All funksjonalitet testes med simulert data; ingen ekte sensordata brukes.

- Ingen hardware er installert eller tilkoblet.

- Home Assistant er ikke integrert med AgingOS ennå.

- Løsningen er under utvikling og ikke i produksjon.

- Det er kun én utvikler involvert i prosjektet.

- Det finnes ingen krav til oppetid, skalerbarhet eller redundans på nåværende tidspunkt.

- Sikkerhet, personvern og juridiske krav er foreløpig ikke implementert, kun vurdert på konseptnivå.

- Datamodeller og API-kontrakter kan endres inntil de eksplisitt er låst.

- Systemet er et utforsknings- og valideringsarbeid, ikke et ferdig kommersielt tilbud.

Nåværende software status

Steg 1 – Grunnplattform:

- Docker Compose + FastAPI + PostgreSQL fungerer.

Steg 2 – Event-modell (A):

- Implementert, dokumentert og verifisert mot låst event-kontrakt v1.

Steg 3 – Regelmotor:

- Thin-slice implementert (R-001–R-003).

- Rule engine er konsolidert som “én sannhet” (unngår duplisering mellom API-routes og scheduler).

Steg 4 – Avvik:

- Avvik v1 finnes som:

(a) beregnede avvik via GET /deviations/evaluate

(b) persisterte avvik via scheduler/policy (OPEN i DB) for regler som er “enabled_in_scheduler”.

Hardware:

- Ikke installert.

Åpne beslutninger (Låses før hardware)

- Første test-scope for hardware (rom + sensortyper).

- subject_key-strategi når flere boliger/sensorer kommer (midlertidig = "default" er et bevisst valg).

- Når og hvordan R-001 skal automatiseres (fast våkentidsvindu vs gating/arming vs per-subject baseline).

- Videre avklaring av statusflyt (ACK/CLOSED) og reåpning/episoder.

Stopp-kriterier (Simulering)

- Stack kan startes deterministisk lokalt:

- docker compose up (eller make up) starter backend + db uten feil.

- /health returnerer {"status":"ok"}.

- Smoke test er “gate” og er grønn:

- make smoke passerer uten manuell inngripen.

- Event-kontrakt v1 er låst og verifisert mot kode:

- Dokumentert kontrakt “Event-kontrakt AgingOS-v1” er gjeldende.

- Backend er verifisert mot kontrakten.

- Regel + avvik thin-slice er verifiserbar:

- GET /deviations/evaluate produserer forventet resultat for minst:

- R-002 (door open i nattetid 23:00–06:00 i vindu [since, until))

- R-003 (door → ingen motion innen X minutter, iht. implementasjon)

- Persistente avvik (Avvik v1) er aktivt og kan listes ut:

- Scheduler-policy er eksplisitt dokumentert:

- R-001 er bevisst deaktivert i scheduler med begrunnelse og “når/hvordan aktiveres senere”, eller

- R-001 aktivert med definert scheduler-jobb og våkentidsvindu.

- subject_key-strategi er eksplisitt angitt:

- Midlertidig = default er OK, men må stå som bevisst valg.

- Reproduserbar simulering er definert:

- Det finnes en fast prosedyre (kommando + input) for å generere/loade et definert “døgnscenario” med events.

- Output fra kjøringen er notert (hva som fungerer / hva som er støy), og kan gjentas.

Stopp-kriterier for hardware (må være oppfylt)

- Event-kontrakt er skrevet, forstått og låst (referanse: “Event-kontrakt AgingOS-v1”).

- Koden er oppdatert og verifisert mot event-kontrakt (smoke test grønn på clean checkout).

- Ett døgnscenario er definert og kan simuleres reproduserbart (kommando + input er dokumentert).

- Resultat av simulering er notert (observasjoner: hva fungerer / hva er støy) i Master arbeidslogg.

- Kjøpsliste er oppdatert basert på definert test-scope (rom + sensortyper).

Arbeidslogg

14.12.2025 - Fullført: Hva AgingOS er i dag

14.12.2025 - Fullført: Hva AgingOS ikke er ennå

14.12.2025 - Fullført: Eksplisitte antagelser

14.12.2025 - Justert: Nåværende software status

14.12.2025 - Oppretta: Åpne beslutninger

14.12.2025 - Oppretta: Stopp-kriterier for hardware

14.12.2025 - Oppretta/Justert: Neste konkrete oppgaver

14.12.2025 - Oppretta: Hva er et event i AgingOS

14.12.2025 - Oppretta/Låst: Event-kontrakt AgingOS-v1

14.12.2025 - Oppretta/Låst: Navngiving

14.12.2025 - Fullført: Backend oppdatert og verifisert mot Event-Kontrakt

14.12.2025 - Fullført: Event/regel/avvik ihht Master TO-DO

14.12.2025 - Fullført: Filtrering på GET /events (category/since/until/limit)

14.12.2025 - Fullført: Event-modell (A) implementert, dokumentert og verifisert

15.12.2025 - Fullført: Opprettet og oppdatert Teknisk Arkitektur (dokument)

15.12.2025 - Fullført: Etablert smoke test som “gate” for software-ready

15.12.2025 - Fullført: Laget Makefile (make <up, down, logs, smoke, help>)

15.12.2025 - Fullført: Oppdatert Readme → commit og push

15.12.2025 - Fullført: Oppretta Logikkspesifikasjon, inkl. regler, avvik, payload..

15.12.2025 - Fullført: Implementert GET /deviations/evaluate

17.12.2025 - Fullført: Lagt til R002 som regel+deviation. Oppdatert smoke test til å inkludere denne.

17.12.2025 - Fullført: Lagt til R003 som regel+deviation. Oppdatert smoke test til å inkludere denne.

17.12.2025 - Fullført: Persistente avvik (Avvik v1)

18.12.2025 - Justert: Lagt inn “Stopp-kriterier (Simulering)” + gjort stopp-kriterier (HW) målbare (Ticket: T-0001)

18.12.2025 - Fullført: Sim baseline v1 tagget (Tag: sim-baseline-v1) + CHANGELOG oppdatert (Ticket: T-0002)

19.12.2025 - Fullført/justert: Config dokumentert: rule-config schema v1 + README-seksjon “Konfigurasjon: regler (rule-config)”.

20.12.2025 - Fullført: Rule engine som én sannhet (T-0201–T-0204) – status og dokumentasjon

20.12.2025 - Presisering: Event-kontrakt v1 – category er konkret hendelseskategori (f.eks. motion/door), ikke grov enum (sensor/system/...).
22.12.2025 – Fullført: T-0301 Låst deviation key-policy + subject_key-policy. Kontrakt: docs/contracts/deviation-v1.md. Begrunnelse (ADR): docs/adr/ADR-0301-deviation-key-and-subject-key.md. PR: #2.
22.12.2025 – Fullført: T-0302 – Per-regel expire (stale closing) fra config (expire_after_minutes), dokumentert i README + docs/contracts/rule-config.md.

22.12.2025 – Fullført: T-0303 – Statusflyt-test (OPEN → ACK → stale CLOSE → trigger reopens) lagt til + kjøreoppskrift (make statusflow) dokumentert i docs/testing/status-flow.md. Status: grønn (1 passed).

22.12.2025 – Fullført: T-0304 – Sortering i GET /deviations: severity desc, deretter last_seen_at desc. Dokumentert i docs/contracts/deviation-v1.md + curl i README.

22.12.2025 – Fullført: T-0305 – Avvik-modell konsolidert (presisert status i docs/contracts/deviation-v1.md).

22.12.2025 - Fullført: T-0401: Standardisert “ALT i UTC” i hele kjeden: strict UTC-aware på API, DB-adapter for timestamp without time zone, og docs/README oppdatert (policy + event-kontrakt + troubleshooting).

22.12.2025 - Fullført: T-0402 - T-0404

23.12.2025 - Fullført: T-0501 - T-0505

25.12.2025 - Fullført: Innført minimal Ruff (format + lint) og GitHub Actions CI (fail fast + smoke + scenario).

26.12.2025 - Fullført: T-07x + T-080x

27.12.2025 - Fullført: T-0901 – “Hvordan kjøre systemet” (README: dev + felt). PR: https://github.com/IBL0606/agingos/pull/10. Se README-seksjon “Hvordan kjøre systemet (dev + felt)”.

27.12.2025 - Fullført: T-0902: Sensor→Event mapping (v1) dokumentert i docs/mapping/sensor-event-mapping.md. PR: https://github.com/IBL0606/agingos/pull/11.

Detaljlogg – 20.12.2025 (T-0201–T-0204: Rule engine som én sannhet)

Hva ble gjort

- Konsolidert regelkjøring slik at rule engine er “én sannhet” (unngår duplisering mellom API-routes og scheduler).

- Scheduler/persist-flow respekterer enabled_in_scheduler per regel.

Hvor er dette dokumentert (og hvorfor der)

- Teknisk flyt / utvikler:

- docs/architecture/rule-engine.md

(beskriver evaluate-flyt, registry-prinsipp, og hvordan legge til ny regel)

- Hvordan bruke (manuell evaluering + scheduler lokalt):

- README.md

- Operasjonelt (feil, logger, verifisering):

- docs/ops/scheduler.md

- Kontrakt/semantikk for enabled_in_scheduler:

- docs/contracts/rule-config.md

Eksplisitt policy

- R-001 er bevisst deaktivert i scheduler (enabled_in_scheduler: false) for å unngå støy i baseline.

- R-002 og R-003 er aktive i scheduler/persist.

Åpne punkter som følger av dette

- Når/hvordan R-001 skal automatiseres senere (fast våkentidsvindu vs gating/arming vs per-subject baseline).

- subject_key-strategi utover midlertidig "default".

Neste konkrete oppgaver

- Avklare og dokumentere subject_key-strategi (midlertidig -> fremtidig modell).

- Avklare når/hvordan R-001 skal automatiseres (og hva som er ønsket “støy-nivå”).

- Definere og dokumentere reproduserbar døgnsimulering (kommando + input + forventet output).

- Plan for første hardware test-scope (rom + sensortyper) og tilhørende kjøpsliste.

Hva er et event i AgingOS

Et event i AgingOS er en objektiv registrering av at noe har skjedd på et bestemt tidspunkt, i eller rundt et menneskes hverdag.

Et event beskriver en observerbar hendelse, ikke en tolkning, vurdering eller konklusjon.

Events brukes som rådata og historikk, og er grunnlaget for regler og avvik, men inneholder i seg selv ingen intelligens eller beslutningslogikk.

Et event skal:

- være tidsfestet

- ha en tydelig kilde (hva eller hvem som rapporterte det)

- være mulig å lagre, gjenfinne og analysere i ettertid

- kunne forstås isolert, uten kjennskap til tidligere events

Et event sier hva som skjedde, ikke hvorfor det skjedde og ikke om det er et problem.

Tolkning av events skjer først gjennom regler og avvik, ikke i selve eventet.

Eksempler på events:

- Bevegelse registrert i stue

- Dør åpnet

- Systemet startet

- Bruker trykket på knapp

Event-kontrakt AgingOS - v1 (LÅST)

id

Type: UUID (genereres av systemet)

Beskrivelse: Unik identifikator for eventet

Merknad: Brukes internt og ved referanser, ikke som semantisk informasjon

timestamp

Type: ISO 8601 datetime

Beskrivelse: Tidspunktet hendelsen faktisk skjedde

Merknad: Ikke tidspunkt for mottak eller lagring

source

Type: string (valgfri i v1 dersom ikke brukt i simulatoren)

Beskrivelse: Hva som rapporterte eventet

Eksempler:

- sensor.motion.hall

- system.agingos

- user.button

category

Type: string

Beskrivelse: Konkret hendelseskategori (det dere faktisk filtrerer/regler bruker i thin-slice).

Eksempler:

- motion

- door

- system

- user

- derived

Merknad: category skal være stabilt/navngitt. Det er denne verdien reglene filtrerer på i dag.

type

Type: string (valgfri i v1)

Beskrivelse: Mer spesifikk klassifisering ved behov, uten å endre category.

Merknad: Brukes kun dersom dere trenger flere varianter innen samme category.

subject

Type: string | null (valgfri i v1)

Beskrivelse: Hva eller hvem eventet gjelder (person/rom/device) dersom dere senere trenger det.

payload

Type: object (JSON)

Beskrivelse: Event-spesifikke detaljer

Eksempler:

{ "state": "on", "room": "hall" }

{ "state": "open", "door": "front" }

{ "battery": 82 }

Navngivning (LÅST!)

Endpoint for mottak av events:

- POST /events

Endpoint for uthenting av events:

- GET /events

Tidsfelt i event:

- timestamp (ISO 8601, tidspunkt hendelsen skjedde)

Datainnhold i event:

- payload (JSON-objekt med event-spesifikke detaljer)

Entydig identifikator:

- id (UUID, genereres av systemet)

Konsekvens

- Ingen alternative navn brukes parallelt.

- Kode som avviker fra dette skal justeres.

- Fremtidige endringer skjer kun via ny versjon av kontrakten.

Eksempel på events (illustrativt)

Eksempel 1: Bevegelse registrert i bolig

{

"id": "6f1a9c4a-6a8e-4b4e-9c59-3a2dcb7c9f01",

"timestamp": "2025-12-14T20:00:00Z",

"category": "motion",

"payload": {

"state": "on",

"room": "hall"

}

}

Eksempel 2: Dør åpnet

{

"id": "1b7e3a2c-9d8a-4f4e-bf3e-8a1e4d2f91c4",

"timestamp": "2025-12-14T07:12:33Z",

"category": "door",

"payload": {

"state": "open",

"door": "front"

}

}

Eksempel 3: Manglende aktivitet (syntetisk event)

{

"id": "c9e7f4d1-2a6b-4d90-b1f2-6f8e2c7a5d01",

"timestamp": "2025-12-14T12:00:00Z",

"category": "derived",

"payload": {

"duration_minutes": 180

}

}

Viktige presiseringer

- Eksemplene er illustrative, ikke uttømmende.

- payload er bevisst fleksibelt og kontekstspesifikt.

- Ingen av disse eventene er i seg selv “avvik” eller “problemer”.

Regel i AgingOS

Hva er en regel:

En regel i AgingOS er en deterministisk evaluering av ett eller flere events over tid, med hensikt å avgjøre om et definert mønster eller en tilstand er oppfylt.

En regel:

- Leser events (rå eller aggregerte)

- Har eksplisitte, forhåndsdefinerte kriterier

- Gir et binært eller strukturert resultat (oppfylt / ikke oppfylt)

En regel utfører ingen handlinger selv. Den konkluderer kun.

Hva en regel ikke er:

- Kunstig intelligens eller fritekst-tolkning

- En alarm eller varsling

- En beslutning om tiltak

- En tolkning av årsak eller intensjon

Eksempel (konseptuelt):

“Hvis det ikke finnes bevegelses-events mellom kl. 08:00 og 12:00 på en hverdag,

er regelen ‘Morgenaktivitet mangler’ oppfylt.”

Hva er ett avvik i AgingOS

Et avvik i AgingOS er en vurdert tilstand som oppstår når én eller flere regler er oppfylt, og dette avviker

fra det som er definert som normalt eller forventet for en gitt person, kontekst eller tidsperiode.

Et avvik:

- Bygger alltid på regler (aldri direkte på rå events)

- Representerer en meningsbærende observasjon

- Er ment å kunne presenteres for mennesker (pårørende, helsepersonell)

Forholdet mellom event, regel og avvik:

- Event: En nøytral observasjon (noe som skjedde)

- Regel: En deterministisk vurdering (et mønster er oppfylt)

- Avvik: En kontekstuell betydning (dette er uvanlig eller bekymringsfullt)

Hva et avvik ikke er:

- En automatisk alarm

- En medisinsk diagnose

- En beslutning om tiltak

- En garanti for at noe er galt

Avvik er ment å være beslutningsstøtte, ikke beslutning i seg selv.

Hva AgingOS ikke skal oppdage

AgingOS er bevisst designet for observasjon og mønstervurdering, ikke tolkning av menneskelig intensjon,

årsak eller medisinsk tilstand.

Systemet skal ikke forsøke å oppdage eller konkludere om:

- Medisinske tilstander eller diagnoser (f.eks. slag, infeksjon, demensutvikling)

- Psykisk tilstand, følelser eller motivasjon (f.eks. depresjon, ensomhet, vilje)

- Årsakssammenhenger (hvorfor noe skjedde)

- Personidentitet (hvem som utførte handlingen)

- Intensjon, hensikt eller samtykke

- Juridiske eller etiske brudd

- Akutte nødsituasjoner som krever automatisk utrykning

Bevisst designvalg:

Disse begrensningene er intenderte, ikke mangler:

- De sikrer etterprøvbarhet og tillit

- De reduserer juridisk og etisk risiko

- De gjør systemet forståelig for brukere og beslutningstakere

VEDLEGG – Notater / uavklarte tekniske punkter (ikke låst)

Scheduler-policy for R-001 (bevisst utsatt)

- Status: R-001 kjøres ikke i scheduler nå for å unngå støy.

- Åpen beslutning: Når og hvordan R-001 skal evalueres automatisk (fast tidsvindu vs gating/arming vs per-subject baseline).

- Forslag: “R-001 skal få egen scheduler-jobb med definerte våkentidsvinduer (ikke ‘siste N minutter’).”

Regelspesifikk konfig (parametrisering)

- Lookback per regel (lookback_minutes)

- Stale/close per regel (expire_after_minutes)

- Eventuelle terskler (R-003: “ingen motion innen X minutter etter door open”, R-002: nattvindu)

subject_key-strategi

- Status: subject_key="default" i scheduler og API.

- Åpen beslutning: hva som skal være subject_key når dere får flere sensorer/boliger (device_id/home_id).

Datamodell-konsolidering

- Status: deviations_v1 er “thin-slice persisted”.

- Åpen beslutning: Om/når gammel models/deviation.py skal fjernes eller refaktoreres (inkonsistens rundt Base-import + rule_id-type).

Tidssone og timestamp i DB

- Status: DB lagrer naive timestamps; API bruker ISO8601 med Z.

- Åpen beslutning: Standardiser på UTC gjennom hele kjeden (anbefalt), og vurder timestamp with time zone senere.

Støy og prioritering i “menneskelig visning”

- Status: /deviations sorterer per last_seen_at; severity sorteres ikke i DB ennå.

- Åpen beslutning: severity-ordre (HIGH > MEDIUM > LOW) og evt. “top N viktigste”.

Statusflyt (ACK/CLOSED) og upsert-regler

- Status: PATCH støtter status; upsert bevarer ACK og reåpner CLOSED.

- Åpen beslutning: ønsket UX: Skal ACK bli OPEN igjen etter X timer? Skal CLOSED holde seg lukket til ny “episode” er definert?