# AgingOS – Sprint-backlog

Sprint: [Sprint nr. og dato]
 Versjon: 0.1

LEGACY SNAPSHOT (READ-ONLY)

Dette dokumentet er et historisk snapshot og skal ikke oppdateres som “sannhet”.

Gjeldende (living) dokumentasjon finnes i repo: README.md og docs/.

For riktig oppdateringssted, se docs/INDEX.md.

Sist frosset: 2025-12-29.

## 1. Sprintmål

Etablere grunnstrukturen for AgingOS-prosjektet slik at videre arbeid kan organiseres og utføres effektivt. Sprinten skal resultere i:

- Dokumenter for forretningsplan, teknisk arkitektur, kjøpsliste og sprint-backlog

- Et opprettet repo med struktur og README

- En første backlog-struktur i Trello med labels og prioritering

Dette legger fundamentet for all videre utvikling.

## 2. Oppgaver (synk med Trello)

Alle oppgaver håndteres i Trello-kortet:

Opprette prosjektstruktur (docs, repo, backlog)
 Trello-kortet inneholder følgende sjekklister:

### Dokumenter

- Opprette forretningsplan-dokument

- Opprette teknisk arkitektur-dokument

- Opprette kjøpsliste-dokument

- Opprette sprint-backlog-dokument

### Repo

- Opprette repo i Git

- Opprette mappe-/filstruktur

- Lage README med prosjektstruktur

### Backlog

- Opprette første backlog-struktur

- Legge inn labels

- Prioritere sprint 1

Dette sprint-dokumentet skal ikke inneholde flere oppgaver enn disse, kun referere til Trello.

## 3. Risikoer i sprinten

- Tidsbegrensning frem til jul

- Kapasitetsutfordringer under reise

- Avhengighet til utstyr som eventuelt er forsinket

## 4. Ferdig-definisjon (Definition of Done)

Sprinten regnes som ferdig når:

- Alle sjekkpunkter i Trello-kortet “Opprette prosjektstruktur (docs, repo, backlog)” er fullført

- Dokumentene er opprettet og inneholder førsteutkast

- Repo er opprettet og dokumentert (README)

- Backlog er opprettet og kategorisert

- Alle elementer er lenket eller tilgjengelig fra Trello

## 5. Retrospective (kan fylles i etter sprint)